# PlanifyAI v2.0

AI-Powered Generative Spatial Planning System

Claude Code Development Roadmap

Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Tezi

Hazırlayan: Emre Almaoğlu

Kastamonu Üniversitesi

Aralık 2025

Versiyon: 2.0.0 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2025

# 1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

PlanifyAI, Türk üniversite kampüslerinin mekansal optimizasyonu için geliştirilmiş yapay zeka destekli bir generatif planlama sistemidir. Sistem, çok amaçlı evrimsel algoritmalar (H-SAGA), fizik tabanlı simülasyonlar (güneş/rüzgar) ve Türk imar mevzuatına uyumlu constraint sistemleri kullanarak optimal kampüs düzenleri üretir.

## 1.1 Temel Özellikler

- Isolated Canvas: Haritadan alan seçimi ve izole çalışma ortamı

- H-SAGA Optimizer: Hibrit Simulated Annealing + Genetic Algorithm

- Multi-Physics: Solar shadow (pysolar) + Wind optimization (OpenMeteo)

- Tensor Field Roads: Repulsive field ile otomatik yol ağı üretimi

- Turkish Standards: İmar Kanunu, setback, FAR uyumluluğu

- Real-time Visualization: Mapbox GL JS ile 3D görselleştirme

## 1.2 Teknoloji Stack

| Katman | Teknolojiler |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.11, FastAPI, NumPy (Accelerate), Shapely, OSMnx |
| Optimization | PyMOO (NSGA-III), Custom H-SAGA, Tensor Fields |
| Physics | pysolar (güneş), openmeteo-requests (rüzgar) |
| Frontend | React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS |
| Mapping | Mapbox GL JS, @mapbox/mapbox-gl-draw |
| Hardware | Apple Silicon (M1/M2) optimized, 8GB RAM |

# 2. Proje Vizyonu ve Hedefler

## 2.1 Problem Tanımı

Türkiye'de üniversite kampüs planlaması genellikle manuel süreçlerle yapılmakta, bu da suboptimal sonuçlara, yüksek maliyetlere ve uzun planlama sürelerine yol açmaktadır. PlanifyAI, bu süreci otomatize ederek:

- Optimal bina yerleşimi (maliyet, erişilebilirlik, bitişiklik)

- Verimli yol ağı tasarımı (tensor field algoritması)

- Yeşil alan optimizasyonu (Türk standartlarına uygun)

- Fiziksel konfor analizi (güneş gölgesi, rüzgar)

- Mevzuat uyumluluğu (İmar Kanunu, deprem yönetmeliği)

## 2.2 Unbounded Quality Felsefesi

Bu proje "Unbounded Quality" felsefesini benimser: Hız ikincildir, kalite, gerçekçilik ve fizik birincildir. 60 saniyelik bir simülasyon, tez-kalitesinde sonuç üretiyorsa kabul edilebilir. Hedef bir "Prototip" değil, bir "Digital Twin" inşa etmektir.

## 2.3 Akademik Katkılar

- Repulsive Tensor Fields (Patent Potansiyeli): Binalar etrafında tangential radial field kullanarak yol ağının doğal olarak binalardan kaçmasını sağlayan yenilikçi yaklaşım. %70 overlap azalması.

- H-SAGA for Spatial Planning: Li et al. (2025) yaklaşımının mekansal optimizasyona adaptasyonu: SA exploration + GA refinement.

- Turkish Standards Integration: İmar Kanunu constraint'lerinin evrimsel algoritmalara entegrasyonu.

# 3. Araştırma Temeli (Research Foundation)

Proje, 60+ araştırma dokümanına dayanmaktadır. Aşağıda temel referanslar ve kod eşleşmeleri listelenmiştir:

## 3.1 Optimization Algorithms

| Araştırma Dokümanı | Kod Dosyası | Durum |
| --- | --- | --- |
| Hybrid_Optimization_Algorithm_Research.docx | hsaga.py | ✅ Implemente |
| Multi-Objective_Evolutionary_Algorithms.docx | problem.py | ✅ Implemente |
| Simulated_Annealing_Cooling_Schedules.docx | hsaga.py | ✅ Implemente |
| Executive_Summary_Convergence.docx | hsaga.py | ✅ Implemente |

## 3.2 Tensor Field & Road Network

| Araştırma Dokümanı | Kod Dosyası | Durum |
| --- | --- | --- |
| Tensor_Field_Road_Network_Generation.docx | road_network.py | 🔄 Yeniden Yaz |
| Simplified_Road_Network_Generation.docx | tensor_field.py | 🔄 Yeniden Yaz |
| Patent_Analysis_Tensor_Field.docx | repulsive_field.py | 🆕 Yeni |

## 3.3 Turkish Standards & Physics

| Araştırma Dokümanı | Kod Dosyası | Durum |
| --- | --- | --- |
| Turkish_Urban_Planning_Standards.docx | turkish.py | ✅ Implemente |
| Building_Energy_Modeling_Integration.docx | solar.py | ✅ Implemente |
| UHI_Modeling_for_Urban_Planning.docx | wind.py | ✅ Implemente |
| Campus_Planning_Standards_and_Metrics.docx | constraints.py | ✅ Implemente |

# 4. Kullanıcı Senaryoları (User Stories)

## 4.1 Ana Senaryo: Kampüs Optimizasyonu

Kullanıcı Profili: Üniversite planlama sorumlusu

Hedef: Mevcut kampüs alanını optimize etmek

- Alan Seçimi: Kullanıcı haritada kampüs sınırını çizer veya OSM'den yükler

- Element Düzenleme: Mevcut binaları KORU/SİL olarak işaretler

- Parametre Ayarı: Yeşil alan yüzdesi, bina sayıları, ağırlıkları belirler

- Optimizasyon: "Optimize Et" butonuna tıklar, H-SAGA çalışır

- Sonuç İnceleme: Before/After karşılaştırması, metrikler, 3D görünüm

- Export: GeoJSON, CSV veya PDF rapor olarak dışa aktarır

## 4.2 Senaryo: Greenfield Planlama

Kullanıcı Profili: Şehir plancısı

Hedef: Boş arazi üzerine yeni kampüs tasarlamak

- Haritadan boş arazi seçer (polygon çizim)

- Bina programı tanımlar: 5 Fakülte, 3 Yurt, 2 Sosyal, 1 Kütüphane

- Kısıtlar ekler: Ana giriş noktası, koruma alanı

- Optimizasyon çalıştırır

- Pareto front'tan farklı trade-off'ları inceler

## 4.3 Senaryo: What-If Analizi

Kullanıcı farklı senaryoları karşılaştırmak ister:

- Eco Campus: Maksimum yeşil alan, güneş optimizasyonu

- Compact Campus: Minimum maliyet, maksimum yürünebilirlik

- Wind Optimized: Hakim rüzgar yönüne göre bina yerleşimi

# 5. Sistem Mimarisi (Architecture)

## 5.1 Klasör Yapısı

planifyai-v2/

├── backend/

│   ├── main.py                 # FastAPI entry

│   ├── config.py               # Environment config

│   ├── models/                 # Pydantic schemas

│   │   ├── site.py             # Site, Building, Road

│   │   ├── optimization.py     # Request/Response

│   │   └── geometry.py         # GeoJSON types

│   ├── services/               # Business logic

│   │   ├── osm_service.py      # OSM data fetch

│   │   └── optimizer_service.py

│   ├── core/                   # Core algorithms

│   │   ├── geometry/           # Building shapes

│   │   ├── optimization/       # H-SAGA, objectives

│   │   ├── physics/            # Solar, Wind

│   │   └── standards/          # Turkish regulations

│   └── api/routes/             # API endpoints

├── frontend/src/

│   ├── components/Map/         # Mapbox layers

│   ├── components/Sidebar/     # Control panels

│   ├── store/                  # Zustand state

│   └── pages/Editor.tsx        # Main page

└── tests/                      # Test suites

## 5.2 Data Flow

1. Frontend → API: OptimizationRequest (boundary, building_counts, weights)

2. API → OSM Service: Fetch existing buildings, roads, green areas

3. OSM Service → Optimizer: SpatialOptimizationProblem setup

4. Optimizer (H-SAGA): SA Exploration (30%) → GA Refinement (70%)

5. Optimizer → API: Pareto front, best solution, metrics

6. API → Frontend: GeoJSON layers, statistics, visualization data

# 6. 10 Günlük Sprint Planı

Toplam Süre: 10 gün | Başlangıç: 29 Aralık 2025

## GÜN 1: Proje Altyapısı

Hedef: Çalışan boş proje, API skeleton

| Sıra | Dosya | Açıklama | Satır |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | backend/config.py | Settings | ~40 |
| 1.2 | backend/models/geometry.py | GeoJSON types | ~60 |
| 1.3 | backend/models/site.py | Site, Building | ~120 |
| 1.4 | backend/models/optimization.py | Request/Response | ~80 |
| 1.5 | backend/api/routes/health.py | Health check | ~20 |
| 1.6 | backend/main.py | FastAPI app | ~50 |
| 1.7 | requirements.txt | Dependencies | ~25 |
| 1.8 | Makefile | Commands | ~30 |

## GÜN 2: OSM Servisi

Hedef: Koordinat → OSM data fetch

| Sıra | Dosya | Açıklama | Satır |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | backend/services/osm_service.py | OSMnx fetch | ~250 |
| 2.2 | backend/api/routes/site.py | /api/site/fetch | ~80 |
| 2.3 | tests/backend/test_osm.py | Unit tests | ~100 |

## GÜN 3: Geometry Core

Hedef: L/U/H/O bina şekilleri, Turkish standards

| Sıra | Dosya | Açıklama | Satır |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | backend/core/geometry/building.py | Shape generators | ~200 |
| 3.2 | backend/core/standards/turkish.py | Setback, FAR | ~150 |
| 3.3 | tests/backend/test_geometry.py | Shape tests | ~80 |

## GÜN 4: Physics Engine

Hedef: Solar shadow + Wind alignment

| Sıra | Dosya | Açıklama | Satır |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | backend/core/physics/solar.py | pysolar integration | ~180 |
| 4.2 | backend/core/physics/wind.py | OpenMeteo API | ~150 |
| 4.3 | tests/backend/test_physics.py | Physics tests | ~100 |

## GÜN 5: Optimization Problem

Hedef: PyMOO problem, 6 objective, constraints

| Sıra | Dosya | Açıklama | Satır |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | backend/core/optimization/objectives.py | 6 objectives | ~200 |
| 5.2 | backend/core/optimization/constraints.py | Hard constraints | ~150 |
| 5.3 | backend/core/optimization/problem.py | PyMOO problem | ~180 |

6 Amaç Fonksiyonu:

- minimize_cost - İnşaat maliyeti

- maximize_walkability - Yürünebilirlik (15-minute city)

- maximize_green_ratio - Yeşil alan yüzdesi

- minimize_solar_shadow - Gölge etkisi

- maximize_wind_alignment - Rüzgar optimizasyonu

- minimize_road_length - Yol verimliliği

## GÜN 6: H-SAGA Optimizer

Hedef: SA → GA hybrid algoritma

| Sıra | Dosya | Açıklama | Satır |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | backend/core/optimization/hsaga.py | SA + NSGA-III | ~300 |
| 6.2 | backend/services/optimizer_service.py | Orchestration | ~200 |
| 6.3 | backend/api/routes/optimize.py | /api/optimize/* | ~100 |

## GÜN 7: Road Network (Tensor Field)

Hedef: Repulsive tensor field, streamline tracing

| Sıra | Dosya | Açıklama | Satır |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | backend/core/geometry/tensor_field.py | Field math | ~200 |
| 7.2 | backend/core/geometry/road_network.py | Streamline trace | ~180 |
| 7.3 | backend/core/geometry/green_space.py | Green placement | ~120 |

## GÜN 8-9: Frontend

Hedef: Mapbox, Isolated Canvas, Sidebar controls

| Sıra | Dosya | Açıklama | Satır |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | frontend/src/store/useStore.ts | Zustand state | ~150 |
| 8.2 | frontend/src/api/client.ts | API client | ~80 |
| 8.3 | frontend/src/components/Map/MapView.tsx | Map container | ~200 |
| 8.4 | frontend/src/components/Map/DrawingTools.tsx | Polygon draw | ~150 |
| 8.5 | frontend/src/components/Map/BuildingLayer.tsx | Building viz | ~120 |
| 8.6 | frontend/src/components/Sidebar/SitePanel.tsx | Site controls | ~120 |
| 8.7 | frontend/src/components/Sidebar/SettingsPanel.tsx | Weights, % | ~120 |
| 8.8 | frontend/src/components/Sidebar/ResultsPanel.tsx | Metrics | ~150 |
| 8.9 | frontend/src/pages/Editor.tsx | Main page | ~100 |

## GÜN 10: Integration & Demo

Hedef: E2E flow, thesis screenshots, demo video

- E2E test senaryosu çalıştır

- Before/After karşılaştırma ekran görüntüleri

- Metrik tabloları ve grafikler

- Demo video kaydı (5-10 dakika)

- README.md son düzenlemeler

# 7. API Referansı

## 7.1 Site Endpoints

POST /api/site/fetch

OSM'den alan verisi çeker

Request:

{ "latitude": 41.0082, "longitude": 28.9784, "radius_meters": 500 }

Response:

{ "boundary": GeoJSON, "buildings": [...], "roads": [...], "green_areas": [...] }

## 7.2 Optimize Endpoints

POST /api/optimize/run

Optimizasyon başlatır

Request:

{

"boundary": GeoJSON Polygon,

"existing_buildings": [...],

"building_counts": { "Faculty": 3, "Dormitory": 2 },

"green_ratio_target": 0.25,

"weights": { "cost": 1.0, "walkability": 1.5, "solar": 0.8 }

}

Response:

{

"success": true,

"best_solution": { "buildings": [...], "roads": [...] },

"pareto_front": [...],

"metrics": { "cost": 12500000, "walkability": 0.85 },

"elapsed_seconds": 4.2

}

# 8. Test Stratejisi

## 8.1 Test Kategorileri

| Kategori | Dosya | Kapsam |
| --- | --- | --- |
| Unit Tests | test_geometry.py | L/U/H/O shape generation |
|  | test_physics.py | Solar shadow, wind alignment |
|  | test_optimization.py | Objectives, constraints |
| Integration | test_api.py | API endpoints |
| E2E | test_e2e.py | Full optimization flow |

## 8.2 Kabul Kriterleri

- Tüm unit testler geçmeli (pytest)

- API response time < 5 saniye (10 bina)

- Constraint violation = 0 (final solution)

- Frontend render < 2 saniye

- Memory usage < 2GB (M1 8GB için güvenli)

# 9. Başarı Kriterleri (Thesis)

## 9.1 Minimum Viable Thesis (MVT)

- ✅ OSM'den alan yükleme

- ✅ Manuel alan seçimi (polygon draw)

- ✅ Bina optimizasyonu (H-SAGA)

- ✅ Yol ağı üretimi (tensor field)

- ✅ Yeşil alan optimizasyonu

- ✅ Solar shadow analizi

- ✅ Wind alignment optimizasyonu

- ✅ Turkish standards compliance

- ✅ Before/After visualization

## 9.2 Jüri Değerlendirme Noktaları

- Algoritma Özgünlüğü: Repulsive Tensor Field yaklaşımı

- Teknik Derinlik: H-SAGA, NSGA-III, pysolar entegrasyonu

- Pratik Uygulama: Gerçek OSM verisi, Türk standartları

- Kullanılabilirlik: Modern web arayüzü, Mapbox görselleştirme

- Dokümantasyon: 60+ araştırma dokümanı, kod açıklamaları

## 9.3 Demo Senaryosu

5-10 dakikalık demo akışı:

- Haritada Kastamonu Üniversitesi kampüsünü göster

- "OSM'den Yükle" ile mevcut yapıları çek

- Bazı binaları "Koru", bazılarını "Sil" olarak işaretle

- 3 Fakülte, 2 Yurt ekle, Yeşil alan %25 ayarla

- "Optimize Et" butonuna tıkla, progress göster

- Before/After karşılaştırmasını göster

- Metrikleri açıkla (maliyet, yürünebilirlik, solar)

- GeoJSON export yap

# 10. Ekler (Appendix)

## 10.1 Anahtar Formüller

H-SAGA Metropolis Kriteri:

P(accept) = exp(-ΔE / T)  where ΔE = f(new) - f(current)

Solar Shadow Length:

L = H / tan(α)  where α = sun altitude, H = building height

Setback (Türk İmar Yönetmeliği):

S = S_base + max(0, (floors - 4) × 0.5m)

## 10.2 Dependencies (requirements.txt)

# Core

fastapi>=0.104.0

uvicorn>=0.24.0

pydantic>=2.5.0

# Geospatial

shapely>=2.0.0

osmnx>=1.7.0

geopandas>=0.14.0

# Optimization

numpy>=1.26.0

pymoo>=0.6.1

# Physics

pysolar>=0.10

openmeteo-requests>=1.2.0

# Testing

pytest>=7.4.0

httpx>=0.25.0

## 10.3 İletişim

Proje Sahibi: Emre Almaoğlu

Üniversite: Kastamonu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

GitHub: github.com/emrealmaoglu/planifyai

IDE: Antigravity + Claude Code

— Doküman Sonu —